Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

**от «21» мая 2014 года**

**№ 526**

**7. План мероприятий**

**по реализации Программы геологоразведочных работ**

**в Республике Казахстан на 2015 - 2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы**  **(млн. тенге)** | **Источники финансирования** | **Номер бюджетной программы** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1. | Подготовительные мероприятия при проведении региональных геолого-съемочных работ | Инструкция, методическое пособие, рекомендации | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 389  2016 г. - 457  2017г. - 1984  2018 г. - 1787  2019 г. - 1261 | Республиканский бюджет | 040 |
| 2. | Геологическое доизучение недр в масштабе 1:200000 | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 1376  2016 г. - 1376  2017г. - 1518  2018 г. -1619  2019 г. - 567 | Республиканский бюджет | 040 |
| 3. | Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 803  2016 г. -1272  2017 г. - 1370  2018 г. - 1370  2019 г. - 1526 | Республиканский бюджет | 040 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Геолого-минерагеническое картирование масштаба 1:200000 | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 153  2016 г. - 229  2017 г. - 2111  2018 г. - 2311  2019 г. - 2083 | Республиканский бюджет | 040 |
| 5. | Дополнительные виды региональных и геолого-съемочных работ | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 397  2016 г. - 0  2017 г. - 0  2018 г. - 0  2019 г. - 0 | Республиканский бюджет | 040 |
| 6. | Гидрогеологическое доизучение недр в масштабе 1:200000 с инженерно-геологическими исследования | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 425  2016 г. - 466  2017 г. - 466  2018 г. - 466  2019 г. - 466 | Республиканский бюджет | 040 |
| 7. | Комплексные геолого-геофизические исследования  по опорным региональным профилям (геотраверсы) | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 106  2016 г. – 0  2017 г. – 1863  2018 г. – 1863  2019 г. – 1863 | Республиканский бюджет | 040 |
| 8. | Бурение опорно-параметрических скважин | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 0  2016 г. – 0  2017 г. – 0  2018 г.– 420  2019 г. – 335 | Республиканский бюджет | 040 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ПОИСКОВЫЕ И ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 9. | Поисковые работы на твердые полезные ископаемые | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 3107  2016 г. - 5225  2017 г. - 12000  2018 г. - 13589  2019 г. - 15573 | Республиканский бюджет | 040 |
| 10. | Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 835  2016 г. - 1743  2017 г. - 2100  2018г. - 2000  2019 г. - 1790 | Республиканский бюджет | 040 |
| 11. | Поисково-оценочные работы на углеводородное сырье | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 0  2016 г. - 0  2017 г. - 807  2018г. - 807  2019 г. - 1700 | Республиканский бюджет | 040 |
| 12. | Поэтапное изучение метана угольных пластов Карагандинского угольного бассейна | Информация в Правительство Республики Казахстан | | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 0  2016 г. – 0  2017 г. – 1573  2018 г. – 1574  2019 г. – 1574 | Республиканский бюджет | 040 |
| Мониторинг недр и недропользования, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов | | | | | | | | |
| 13. | Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, в том числе внедрение международных стандартов отчетности по запасам | | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 42  2016 г. - 42  2017 г. - 39  2018 г. - 39  2019 г. - 42 | Республиканский бюджет | 041 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов | | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 591  2016 г. - 592  2017 г. - 1879  2018 г. - 2011  2019 г. - 2680 | Республиканский бюджет | 041 |
| **ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | | | | | |
| 15. | Обеспечение функционирования и формирование геологической информации | | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 169  2016 г. – 169  2017 г. – 200  2018 г. – 205  2019 г. – 210 | Республиканский бюджет | 039 |
| 16. | Оцифровка текстовых и графических приложений к геологическим отчетам | | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 32  2016 г. – 32  2017 г. – 211  2018 г. – 210  2019 г. – 201 | Республиканский бюджет | 039 |
| 17. | Наполнение банка данных цифровой геологической информацией | | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 60  2016 г. – 60  2017 г. – 74  2018 г. – 78  2019 г. – 83 | Республиканский бюджет | 039 |
| 18. | Сопровождение банка данных геологической информации. | | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 17  2016 г. – 17  2017 г. – 21  2018 г. – 22  2019 г. – 24 | Республиканский бюджет | 039 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН** | | | | | | | | |
| 19. | Ликвидация и консервация нефтегазовых скважин | | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 512  2016 г. – 960  2017 г. – 1506  2018 г. – 1507  2019 г. – 1508 | Республиканский бюджет | 075 |
| Прикладные научные исследования в области геологии и использования недр | | | | | | | | |
| 20. | Программы прикладных научных исследований в области геологии и использования недр, получившие положительное заключение ВНТК | | Информация в МИНТ | МОН | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 0  2016 г. – 0  2017г. – 920  2018 г. – 1010  2019 г. – 1050 | Республиканский бюджет | 003 |

В рамках Программы работы будут проводиться по всей территории Казахстана, преимущественно в центральной, восточной и южной областях.

Всего по Программе планируются расходы из республиканского бюджета в размере 119 720\* млн. тенге, в том числе по годам:

2015 год – 9014\* млн. тенге;

2016 год – 12640\* млн. тенге;

2017 год – 30642\* млн. тенге;

2018 год – 32888\* млн. тенге;

2019 год – 34536\* млн. тенге.

Всего: 119 720 млн. тенге\*.

Примечание:

\* Объем финансирования Программы будет уточняться при утверждении республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур:

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;

РБК – Республиканская бюджетная комиссия;

ВНТК – Высшая научно-техническая комиссия.